JİRA SPRİNT PLANLAMA

Sprint 0 — Proje Hazırlığı

Süre: 13–15 Temmuz

Görevler

- QA Documentation & ID Standardı oluştur

- QA Belge Dizini oluştur

- Modül ve alt modül kodlarını belirle

- ID standardını belirle

- Numaralandırma standardını oluştur

- Jira projesini oluştur

- Sprint planını oluştur

- GitHub repository yapısını hazırlamaya başla (README, klasör yapısı vb.)

Sprint 1 — Yetkisiz Kullanıcı: Başlangıç Sayfası ve Header

Süre: 16–18 Temmuz

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist'i oluştur

- Test Case'leri oluştur

- Testleri çalıştır

- Bug Report oluştur

- Test sonuçlarını gözden geçir

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub'a Sprint 1 dokümanlarını yükle

Sprint 2 — Yetkisiz Kullanıcı: Kayıt ve Giriş

Süre: 19–21 Temmuz

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist’leri oluştur

- Test Case'leri oluştur

- Sign In testlerini çalıştır

- Sign Up testlerini çalıştır

- Email Validation testleri

- Password (+/-) testleri

- Name (+/-) testleri

- Bug Report oluştur

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 3 — Yetkili Kullanıcı: Header

Süre: 22–23 Temmuz

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist'i oluştur

- Test Case'leri oluştur ve Test Railde oluştur

- Header testleri

- Logo kontrolü

- Profil bilgileri

- Logout

- Burger Menu

- Bug Report oluştur ve Jirada oluştur

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 4 — Yetkili Kullanıcı: Profile Settings

Süre: 24–26 Temmuz

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist'i oluştur

- Test Case'leri oluştur ve Test Railde oluştur

- UserForm testleri

- Validation testleri

- Save butonu

- Responsive testleri

- Bug Report oluştur ve Jirada oluştur

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 5 — Yetkili Kullanıcı: Diary

Süre: 27–30 Temmuz

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist'i oluştur

- Test Case'leri oluştur

- Diary testleri

- Tarih seçimi

- Products bloğu

- Exercises bloğu

- DayDashboard

- Kalori sınırı

- Spor süresi

- Dinamik veri güncelleme

- Responsive testleri

- Bug Report oluştur

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 6 – Bilet 1 – Yetkili Kullanıcı: Products (Temel İşlevler)

Süre: 31Temmuz – 2 Ağustos

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist'i Oluştur

- Test Case'leri Oluştur

- Product Page

- Product List

- Search

- Filters

- Kombinasyon filtreleri

- Backend boş veri

- Bug Report oluştur

- Jira ve testraile eklenecekleri ekle

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 6 – Bilet 2 – Yetkili Kullanıcı: Products (İşlem ve Etkileşim)

Süre: 3–4 Ağustos

Görevler

- Add butonu

- Modal

- Miktar alanı

- Ürün ekleme akışı

- Veri doğrulama

- Responsive testleri

- Bug Report oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 7 – Bilet 1 – Yetkili Kullanıcı: Exercises (Listeleme)

Süre: 5–7 Ağustos

Görevler

- RTM oluştur

- Checklist'i Oluştur

- Test Case'leri Oluştur

- Categories

- Alt kategori

- Exercise List

- Backend veri

- Slider

- Pagination

- Back butonu

- Bug Report oluştur

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 7 – Bilet 2 – Yetkili Kullanıcı: Exercises

Süre: 8–9 Ağustos

Görevler

- Exercise Item

- Modal

- Timer

- Notification

- Veri doğrulama

- Responsive testleri

- Bug Report oluştur

- İçindekiler sayfasını oluştur

- GitHub güncellemesi

Sprint 8 — Final Kontroller ve Teslim

Süre: 10–11 Ağustos

Görevler

- Tüm RTM'leri son kez gözden geçir

- Checklist'leri doğrula

- Test Case'leri doğrula

- Bug Report'ları kontrol et

- QA Belge Dizini güncelle

- QA Documentation Standard'ı son kez kontrol et

- README dosyasını güncelle

- GitHub'a son sürümü yükle

- Son commit ve etiketleme (Release v1.0)

| SPRİNT | TARİH | İÇERİK |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 13 – 15 Temmuz | Proje hazırlığı |
| Sprint 1 | 16 – 18 Temmuz | UA – Başlangıç + Header |
| Sprint 2 | 19 – 21 Temmuz | UA – Sign In & Sign Up |
| Sprint 3 | 22 – 23 Temmuz | AU – Header |
| Sprint 4 | 24 – 26 Temmuz | AU – Profile Settings |
| Sprint 5 | 27 – 30 Temmuz | AU – Diary |
| Sprint 6 | 31 Temmuz – 4Ağustos | AU – Products |
| Sprint 7 | 5 – 9 Ağustos | AU – Exercises |